# T2.1 Analyser le DCE et définir les limites de prestations

## Les exigences du règlement de consultation sont analysées

### Objectif du projet
Création d’un préau et aménagement des abords au collège Bourran à MERIGNAC.
### Principaux intervenants
Maître d’ouvrage	Département de la Gironde / Direction des collèges
Maîtrise d’œuvre	BBA / BAUDRIMONT BENAIS architectes associés / INTECH
Contrôle technique	BUREAU ALPES CONTROLES
Coordinateur Sécurité - Protection de la Santé	SARL COORDIS

### Principales dispositions du Règlement de Consultation pour le lot charpente
Type de marché	Création et aménagement des abords au collège de Bourran à MERIGNAC. / Marché ciblé pour le développement durable
Organisation de la consultation	Non mentionné
Critères de jugement des offres	Non mentionné
Clauses d’insertion	Non mentionné

Objet du marché	Construction d’un préau
Localisation du projet	Collège Bourran MERIGNAC
Durée prévisionnelle du projet	10 mois
Liste des lots	Lot 1 : VRD – PAYSAGE / Lot 2 : GROS OEUVRE – MACONNERIE / Lot 3 : DEMOLITION -CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE

### Clauses particulières du marché

Critères d’attribution pour le lot charpente	30 %: Valeur technique de l’offre / 70 %: prix des prestations
Pénalités de retard pour le lot charpente	500€ par jour calendaire de retard ( pour la période de préparation) / 1/1000ème du montant du marché si ce dernier est supérieur ou égal à 800 000 € (montant initial) / 1 000 € lorsque le montant initial du marché est inférieur à 800 000 €
Pénalité pour défaut de présence en réunion de chantier	300€ par absence ou pas retard de plus de 30min
Nombre minimal d’heure d’insertion pour le lot charpente	35h

## Le phasage prévisionnel de l’ouvrage est réalisé

## Les limites des prestations sont définies

Candidat 1 ( Florian Le Réour ) : Pannes de couverture bâtiment files 6 à 11 et portique file 10.
Candidat 2 ( Killian Le Gland ) : Portique file 11 et poutre treillis.
Candidat 3 ( Tony Chang ) : Portique file 7 et structure plancher et poteaux.
Candidat 4 ( Lilou Duflo ) : portique file 8 et Pannes de couverture bâtiment files 1 à 5.
### Charpente métallique
-Tout l’ensemble de la charpente métallique sera galvanisée
### Auvents métalliques-Préau Haut et Bas
- Portiques métalliques (trames 1-2-3-4-5), Préau bas
- Portique métallique (trame 6) avec une poutre treillis en Tubes,
- Portiques métalliques (trames 7-8-9-10-11), Préau haut
- Pas de pan de fer
- Poteaux en Tubes, DEP présentes dans certaines poteaux
- Arbalétrier en Tubes
- Stabilités en contreventement seulement en toiture, mais aucune en façades
- Réservations spécifiques pour le passage des gaines électriques
### Coursives et escalier
- File B- 8 et 9, mise en place d’une poutre support en Tube pour la coursive (Préau haut)
- Limons d’escalier en UPN, emmarchements en caillebotis avec mailles carrés
- Poutres, solives et poteaux en Tubes
- Pose d’un seuil en Aluminium sur toute la largeur pour la double porte au R+1 (jonction bâtiment existant et palier à créer)
- L’ensemble sera galvanisé à chaud
### Garde-corps
- En acier galvanisé
- Hauteur de 1m
### Couvertures
- Panneaux sandwich nervurés ep:50mm, de type JI Vulcasteel Roof Alpha de JORISIDE
- Panneaux translucides en polycarbonate de type Lexan Thermoroof des JORISIDE
### Chéneaux
En acier galvanisé
### Prestations optionnelles
#### N°01- Bardage
Simple peau vertical en panneau translucide en polycarbonate
#### N°02-Finition thermolaquage pour l’ensemble de la charpente
Galvanisation a chaud
#### N°03- Finition thermolaquage pour l’ensemble des poteaux et poutre rives (Préau bas)
Galvanisation à chaud