# T2.2 Analyser le contexte du projet

## Le contexte des travaux est vérifié
Le plan d’organisation générale du chantier :

### Contraintes conditionnant l’organisation des travaux

Accès chantier	- Respecter les dispositions en matière de sécurité ; / - Fournir les photocopies, à jour, des cartes d’identité de tous les intervenants ; / - Fournir les papiers des véhicules pour approvisionnement ; / - Respecter les demandes de la maîtrise d’ouvrage ; / - Ne pas dégrader les voies ( remisent en état à la charge de l’entreprise en cas de manquement ).
Gestion des déchets	Établir un PPGED ( Plan Particulier de Gestion des Déchets ) dans lequel figure : / Les méthodes pour limiter le mélange des matériaux et en permettre le recyclage éventuel ; / La gestion des déchets, pendant toute la durée des travaux ; / Le traitement de déchets à risques avec déclaration réglementaire ; / Le contrôle et le suivi mis en œuvre ; / Le plan du remploi des déchets sur le chantier.
Mesures de sécurité	- Protections collectives et individuelles ; / - Mise à disposition d’une pharmacie de chantier ; / - Dispositifs de sécurité ; / - Formation du personnel sur les règles à respecter ; / - Aménagements et matériels nécessaires ; / - Signalisation de circulation réglementaire ; / - Sécurisation du chantier, des voiries et des piétons.
Protection des ouvrages	Prévoir dans son chiffrage toutes les précautions pour assurer la protection des ouvrages ( maintenues jusqu'à la réception de travaux ).

### Contexte sismique
Zone de sismicité	2
Catégorie d’importance du bâtiment	III
Le dimensionnement du projet vis-à-vis du risque sismique est requis.

## Les risques sont évalués
Après lecture des documents mis à disposition pour ce projet, nous savons que :
-Nous ne devons pas dépasser les limites que l’ont nous a imposé, tel que la forêt environnante afin de ne pas la détériorer.
-Nous devons faire attention à la voirie automobile qui est à proximité et utilisé par les particuliers.
-Nous ne devons pas impacter sur l’existant, c’est à dire que nous ne devons pas l’abîmer.
-En ce qui concerne les risques à l’incendie, rien n’est indiquée dans le CCTP donc nous somme aller dans l’EUROCODE 3, nous savons aussi que la structure doit tenir 30 minutes minimum en cas d’incendie.