# T.2.2 Analyser le contexte du projet

## Contraintes conditionnant l’organisation des travaux

Accès chantier	- Respecter les dispositions en matière de sécurité ; / - Fournir les photocopies, à jour, des cartes d’identité de tous les intervenants ; / - Fournir les papiers des véhicules pour approvisionnement ; / - Respecter les demandes de la maîtrise d’ouvrage ; / - Ne pas dégrader les voies ( remisent en état à la charge de l’entreprise en cas de manquement ).
Gestion des déchets	Établir un PPGED ( Plan Particulier de Gestion des Déchets ) dans lequel figure : / Les méthodes pour limiter le mélange des matériaux et en permettre le recyclage éventuel ; / La gestion des déchets, pendant toute la durée des travaux ; / Le traitement de déchets à risques avec déclaration réglementaire ; / Le contrôle et le suivi mis en œuvre ; / Le plan du remploi des déchets sur le chantier.
Mesures de sécurité	- Protections collectives et individuelles ; / - Mise à disposition d’une pharmacie de chantier ; / - Dispositifs de sécurité ; / - Formation du personnel sur les règles à respecter ; / - Aménagements et matériels nécessaires ; / - Signalisation de circulation réglementaire ; / - Sécurisation du chantier, des voiries et des piétons.
Protection des ouvrages	Prévoir dans son chiffrage toutes les précautions pour assurer la protection des ouvrages ( maintenues jusqu'à la réception de travaux ).

## Contexte sismique
Zone de sismicité	2
Catégorie d’importance du bâtiment	III
Le dimensionnement du projet vis-à-vis du risque sismique est requis.